|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | Planning | Verwezenlijking |
| 15/02/2018 | * Componentenkeuze |  |
| 19/02/2018 | * Aankoop componenten |  |
| 5/03/2018 | * Aansluiting LCD * Eagle schema + PCB |  |
| 6/03/2018 |  | * Aansluiting LCD |
| 12/03/2018 | * Testopstelling breadboard * Lassen batterijen * Infraroodsensoren op LCD lezen * Start programma | * Testopstelling breadboard * Start programma * IR-sensoren proberen uitlezen maar nog niet volledig 🡪 fouten |
| 13/03/2018 | * Lassen batterijen | * Lassen batterijen * IR-sensoren op LCD uitlezen |
| 19/03/2018 | * Solderen PCB * Afstandssensoren op LCD weergeven * Embedded processing labo 2 & labo 3 afwerken * Batterijen isoleren + onderzoeken * Verslag | * Solderen PCB |
| 26/03/2018 | * Bluetooth module |  |